兖城汛旱字〔2023〕1号

济宁市兖州区人民政府

关于印发2023年兖州区城区防汛工作方案的

通     知

各镇人民政府，各街道办事处，兖州工业园区管委会，区政府各部门、单位：

现将《2023年兖州区城区防汛工作方案》印发给你们，望认真贯彻执行。

济宁市兖州区人民政府

2023年04月28日

（此件公开发布）

2023年兖州区城区防汛工作方案

为做好今年城市防汛工作，确保人民群众生命财产安全，为全面贯彻落实市防指、城防指关于防汛工作部署安排按照区委、区政府统一部署，结合当前实际，制定2023年兖州区城市防汛工作方案。

- 一、总体目标

坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，克服麻痹思想和侥幸心理，充分做好思想、组织、物资等各项准备工作，全面落实防大汛、抢大险、抗大洪、救大灾的各项措施，确保城市度汛安全。今年兖州区城市防汛的总体目标是：客水不进城，内涝不成灾，城市不受淹，受灾不伤人，确保城市安全；在遇短时间强降雨时及时排除积水，道路交通不中断；在遇有较大或特大洪涝时有对策，最大程度把灾害降到最低。

- 任务分工

根据上述总体目标要求，今年兖州区城市防汛的具体任务分工如下：

（一）区水务局、区市场监管局、区综合行政执法局、区教育局、区民政局、区卫生健康局、区发改局、区交运局、区公路事业发展中心、鼓楼街道办事处、龙桥街道办事处、酒仙桥街道办事处、兴隆庄街道办事处、新兖镇、大安镇。

1、全面做好城市防汛专项应急预案的修订完善及河道堤防安全。各单位要从实际出发，根据国家防总《城市防洪应急预案管理办法》（国汛（2015）20号）,对辖区内学校、医院、养老院、商业中心、地下商场、人防工程和重要有毒有害污染物、易燃易爆生产或仓储地等重点防护对象，因地制宜地组织各责任单位编制专项应急预案，确保专项应急预案的科学性、实用性和可操作性，并有针对性的实施现场演练。负责搞好建成区内泗河、府河、铁路边沟、北护城河、西护城河、南护城河、大安河等河湖的堤防安全，汛前对堤防进行全面检查，及时排除各类安全隐患，加强观测、警戒和防守，汛期安排专人进行巡查，遇有险情及时处理并向区城防指报告。汛前备足草袋、落实取土地点、抓好抢险队伍的培训演练工作，对超标准洪水，做到水涨堤高，确保行洪安全。区商务局要联合人民防空事务中心对辖区内地下人防商城、区住建局要联合人民防空事务中心对辖区内地下停车场等场所，进行一次专项应急演练，确保暴雨期间地下人防工程泄洪畅通，人民群众生命财产安全。

2、全面抓好城市防汛设施大检查。对辖区内所有雨水井、排水管道、出水口全部清挖疏通，确保排水畅通。对往年积水点和易涝区域研究制定强排方案，落实强排设施和应急抢险人员，确保度汛安全。对道路雨、污水井盖防坠网进行全面排查，及时做好加装和更新。对防洪涵闸、提水泵站等各类排水设施进行全面维修和试车，老化的设备和部件要抓紧更换，确保汛期发挥作用。对所管辖的立交桥强排泵站进行全面维修和调试，并安排专门人员值班，遇有积水时及时开泵排水，确保过往车辆和群众的通行安全。组织道路排水抢险队伍，分工落实到各路段，备足防汛物料，在降雨期间巡回检查，及时做好疏通和强排工作。

3、加强城建重点工程建设管理，确保工程安全度汛。督促城市各重点工程建设单位采取有效措施，在确保质量安全的前提下，加快工程建设进度。跨汛期工程要制定工程度汛方案和应急预案，逐一落实安全度汛措施，确保工程建设不出任何问题，对跨河工程要采取切实可行的措施，不得影响城市河道、排水管网行洪、泄洪。各单位要重点抓好辖区内积水点改造及次干道、小街巷雨污分流片区改造的安全度汛工作，确保主汛期前完成地下管网铺设。

4、抓好社区、危房和农贸市场及便民疏导点汛期安全工作。按照辖区责任制要求，组织人员细致开展棚户区、危陋住宅区危房的调查摸底和维修工作，督导产权单位及时进行维护、加固，对不能安全度汛的，要制定强降雨期间人员疏导应急预案，组建房屋防汛抢险队伍，迅速组织住户进行撤离，确保汛期居民生命财产安全。配备值班人员，做好暴雨预警响应，关键时刻做好人员转移，确保人民群众生命财产安全。对使用干挂石和玻璃幕墙的建筑，要全面进行检查，遇到大风暴雨天气，督促各产权单位做好周边的警戒工作，防止居民靠近。做好辖区内各农贸市场和便民疏导点内的排涝工作，汛期前要督导市场管理单位对市场内排水管网进行一次全面清掏，确保农贸市场和便民疏导点度汛安全。

5、开展商场、娱乐场所汛期安全大检查和防汛队伍建设。组织各街道办事处开展辖区内各商业企业、各类地下商场、娱乐场所、地下停车场和住宅小区地下车库的防汛安全检查，完善紧急疏散撤离方案，备足抢险物资、装备和工具，防止被淹、被灌出现伤亡事故。城区每个镇街组建1支60人、每社区组建1支20人防汛抢险队伍。根据设防任务，各区要以街道办事处或部门为单位组建应急抢险队伍，注明集结人数、地点、时间、负责人、联系人和抢险物料以及所需机械设备。同时要加强防汛队伍综合应急演练，提高防汛抢险的综合指挥、组织协调能力，增强防汛队伍应对复杂局面能力。

(二)区发展改革委

按照区政府安排，负责动用区级储备粮油及协调统筹任县级储备粮油；会同区商务局等有关部门按照各自职能分工负责保障粮油市场供应。

（三）区教育局

负责教育系统的防汛抢险救灾和安全教育工作，按照“属地管理、分级负责”的原则，在有关部门指导下，做好校舍的排查和抢修加固；在遇有紧急情况时，按照预案，采取安全转移和停课、疏散措施，确保学生和教师的人身安全。

（四）区工业和信息化局

负责督导本系统各项防汛责任制的落实工作；协调各电信运营企业做好防汛应急通讯保障和预警信息的发布工作。

（五）区公安局

负责维护防汛抢险治安秩序和灾区社会治安秩序；负责组织交警大队维护交通秩序、疏导交通，必要时采取交通管制措施，建立防汛抢险绿色通道，保障防汛指挥、抢险、救灾车辆优先通行；依法打击破坏城市防汛、水文测报和通信设施及盗窃城市防汛物资等违法犯罪行为；根据工作需要，对伤亡人员进行法医学鉴定。

（六）区财政局

负责做好城市防汛和抢险救灾资金保障工作。

（七）区自然资源和规划局

负责组织指导协调和监督自然因素引发地质灾害调查评价，指导开展自然因素引发地质灾害专业监测和预报预警等工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责国土空间用途管制；负责城市防洪工程建设、滞洪区、灾后重建

等项目的占地审批。

（八）区生态环境局

负责城区河流水环境污染防治的统一监督管理工作；加强汛期城区河流环境污染的监测工作，及时向区城防指通报汛期水环境质量状况。

（九）区住房城乡建设局

负责区直管房屋市政工程、区直管公房安全度汛工作，按照“属地管理、分级负责”的原则，做好城市危险房屋管理工作；督促企业落实房屋市政施工工地、拆迁现场防汛责任；督促物业服务企业开展住宅小区内共用部位和共用设施安全排查，督导做好小区地下车库、地下室的防倒灌安全措施；督促燃气、供热等企业制定市政公用事业汛期专项应急方案，确保汛期生产、生活的正常进行。

（十）区综合行政执法局

负责区直管道路雨水管道疏通、市政设施完善和雨水强排泵站的维修、养护；负责城区易涝点、积水点、立交桥涵的实时监控工作；负责区直管道路路灯的检查、维修、加固和安全用电管理工作；负责区直管公园、绿地汛期安全管理，做好各类树木、园林设施的加固工作；负责区直管区域汛期生活垃圾收集、运输、处理工作；按照区城防指指令，对城区河道人工湿地提闸塌坝放水。负责督促各产权单位做好城区内各类广告牌匾维修加固工作；协助公安交警部门做好强降雨期间交通疏导工作；储备管理区城防指直管防汛物资；负责区城市运行管理服务平台城市防汛指挥系统的正常运行工作。

（十一）区交通运输局

负责城市公交和公路交通设施的汛期运营安全；落实抢险运输队和紧急抢险所需车辆，确保防汛抢险人员和物资及时运输。

（十二）区城乡水务局

负责对城市防洪产生直接影响的河道进行防汛管理工作；负责做好所管理河道闸坝等设施的检查维护，确保正常运行；根据河道水位，及时调整叠梁闸、节制闸和橡胶坝，确保行洪畅通；负责城市污水处理厂做好汛期水量增加的安全运行调度工作，确保达标排放；负责供水企业制定汛期专项应急方案，确保汛期供水安全。负责水利防洪工程的安全运行，及时通报水情和险情信息；根据雨情汛情，及时调整泗河、杨家河水位，确保上游客水不进城区，避免下游水位过高造成城区河道排水困难。

（十三）区商务局

负责督导各商场等区域的防汛工作，负责各产权单位做好商场内排水管网疏通、设施安全的排查和维修等工作，确保强降雨期间安全度汛。负责监测分析生活必需品市场运行、供求状况，组织重要生活必需品的应急供应工作。

（十四）区文化旅游局

负责组织、指导相关旅游企事业单位的防汛防台风工作， 做好防汛防台风紧急情况下中心城区各旅行社、星级饭店、旅游景区点防汛应急预案的编制管理执行工作；负责游客疏散、撤离、安置等安全保障工作；负责组织广播、电视、网络等新闻媒体做好城市防汛安全宣传教育等工作，及时报导灾害性天气预警和防灾抗灾知识。

（十五）区卫生健康局

负责组织医疗救治，建立防汛卫生救援、防疫应急分队，做好汛期及洪灾后受灾群众的的医疗救治和卫生防疫工作。

（十六）区应急管理局

负责综合指导协调本地和相关部门的水旱台风灾害防治工作，组织协调重大水旱台风灾害应急救援工作，组织协调重大水旱台风灾害抢险应急处置工作。负责灾害调查统计评估和灾害救援，依法统一发布灾情信息。承担重大水旱灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。负责指导、协调和监督汛期安全生产工作。

（十七）区国资委

负责督促所属企业制定防汛专项预案，确保汛期企业生产正常。

（十八）区市场监管局

负责强洪涝灾害期间市场秩序维护，打击哄抬物价，囤积居奇行为等违法行为，保持物价稳定，做好食品安全工作。

（十九）区人防办

负责单建人防工程、人防直属工程的险情处置、应急救援和积水排除，确保单建人防工程、人防直属工程安全度汛。根据区防指或区城防指指令，利用防空警报参与发布城市防汛红色预警和I级应急响应启动信号。

（二十）区气象局

负责及时向区城防指提供天气预报和雨情信息资料，对重要天气形势和重大灾害性天气作出预警和滚动预报；负责向社会和相关部门发布暴雨、台风和雷电预警预报，做好气象知识宣传工作。

（二十一）国网兖州供电公司

负责汛期电网安全可靠供电，做好区城防指、重点单位、 重要设施、重点部门的应急电力保障，按区城防指指令，做好防汛抢险、排涝、救灾的应急电力供应。

（二十二）区联通公司、区移动公司、区电信公司

负责所属通讯系统完好和安全运行，保证防汛抢险信息及时、准确、优先传递，必要时为防汛抢险提供应急通讯。特殊时期，根据区城防指统一安排，通过短信等形式向社会发布预警信息。

- 三、 保障措施

（一）继续严格实行行政首长负责制。城市防汛工作实行行政首长负责制和各级负责人岗位责任制。区城市防汛抗旱指挥部负责指导全区城市防汛工作，对兖州区城区的防汛工作实行统一指挥，统一调度。区城市防汛抗旱指挥部办公室负责城市防汛的日常工作。有关部门单位的行政负责人，要对所承担的防汛任务全面负责、定期研究，及时解决城市防汛中的重大问题。特别是在防汛紧急时刻，要坚守工作岗位，亲临一线指挥，组织各方面的力量参加应急抢险工作，果断处理应急抢险中出现的问题，力争把损失降到最低。

（二）建立强有力的防汛机构。建立强有力的防汛机构，是做好防汛工作的关键和保证，各单位要根据人事变动情况，及时调整充实城市防汛抗旱指挥机构和组成人员，明确各重点区域和构筑物防汛行政责任人和技术负责人，坚持责任到岗、到人。区有关部门和单位，要根据防汛工作任务，设立相应的组织机构，明确熟悉防汛业务、责任心强的同志，具体抓好防汛工作。各单位按照兖州城区防汛工作方案要求，各司其职，做到领导、思想、组织、物资、技术五到位。自6月1日起，各成员单位工作人员要上岗到位，严加防守、尽职尽责，并严格值班制度，准确及时掌握水情、工情、险情、灾情，为领导科学决策部署提供第一手资料。

（三）严格防汛工作纪律。在城市防汛工作中，要严格组织纪律，确保思想高度集中统一。不论哪级组织、部门和个人，都要无条件服从命令、听从指挥。在应急抢险中，任何部门、单位和个人，不得以任何借口阻止或不参加应急抢险。对贻误战机，造成严重损失者，要追究其责任，情节严重的追究其刑事责任。

（四）形成城市防汛工作合力。各有关部门单位，都要正确处理好当前利益与长远利益，国家、集体利益与个人利益，局部利益与全局利益的关系。按照区委、区政府和区防指的统一部署，服从调度，听从指挥，团结协作，共同把城市防汛工作做好。城市内的所有驻军、机关、人民团体、学校、企事业单位和每个居民，都有参加应急抢险的义务，在汛期紧急情况下，要全民动员，全力以赴，齐心协力夺取今年城市防汛工作的全面胜利。

联系人：王玉柱

联系电话：0537-3412670

电子邮箱：yzzfjfxb@163.com

附件：1、2023年城市防汛工作台账(重点工作)

2、 县(市、区)城市防汛人员物资最低配备标准

3、地下空间出入口防汛挡水墙设置标准

济宁市兖州区城市防汛指挥部

2023年4月28日

附件1:

2023年城市防汛工作台账(重点工作）

| 序号 | 工作任务 | 工作要求 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区防汛应 急预案修编 | 完成中心城区防汛应急预案修 编 | 4月25日 | 区综合行政执法 局 | 徐铁军 |  |
|  |  | 梳理城防指成员单位职责清单 及区长、分管区长清单 | 4月25日 | 区综合行政执法 局 | 徐铁军 |  |
| 2 | 防汛人员 配备 | 明确各区防汛排涝安全责任人 名单及联系方式 | 4月28日 | 各单位(管委会) | 各单位(管委会) 分管负责人 |  |
|  |  | 区城防指成员单位按60人标准 配备防汛应急队伍，将人员名 单上报区城防办备案 | 4月28日 | 区城防指各 成员单位 | 区城防指各成员 单位分管负责人 |  |
|  |  | 街道按60人、社区按20人标 准配备防汛应急队伍，将人员 名单上报市城防办备案 | 4月28日 | 各街道办事处 | 各街道办事处 主要负责人 |  |

| 序号 | 工作任务 | 工 作 要 求 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 依托区消防救援支队建立洪涝 灾害市级突击突击队30人，将 人员名单上报区城防办备案 | 4月28日 | 区消防支队 | 消防支队分管负责人 |  |
|  |  | 地下商超、地下车库、地下人 防工程等按每个出入口按照3 人配备防汛应急队伍；区住建 局、区商务局、人民防空事业 中心将人员名单上报区城防办 备案 | 5月10日 | 行业主管部门、物 业公司、产权单位 | 行业主管部门、物业 公司、产权单位主要 负责人 |  |
|  |  | 区城防指区直成员单位对行业 防汛人员培训。将培训照片和 相关资料报市城办指备案 | 5月10日 | 区城防指区直成员单位 | 区城防指区直成员 单位分管负责人 |  |
| 3 | 防汛物资 准 备 | 区城防指市直成员单位按各单 位预案既定标准配备防汛物资 | 5月20日 | 区城防指区直各成员单位 | 区城防指区直各成员单位分管负责人 |  |
|  |  | 各成员单位、街道参照县(市、 区)城市防汛人员物资不少于 最低配备标准(附后)配备防汛物资，各城防指成员将物料 清单报区城防办 | 5月10日 | 区城防指区直成员单位街道办事处 | 各单位分管负责人、街道办事处主要负责人 |  |
|  |  | 地下商超、地下车库、地下人防工程等参照地下空间出入口 防汛挡水墙设置标准配备防汛 物资区住建局、区商务局、人民防空事业中心将物料清单上报市城防办备案 | 5月10日 | 区住建局、区商务 局、人民防空事业 中心、物业公司、 产权单位 | 区住建局、区商务局、人民防空事业中心、物业公司、产权单位主要负责人 |  |

| 序号 | 工作任务 | 工 作 要 求 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 防汛排涝风 险点整治 | 完成城区2处易涝点整治，消除内涝风险 | 6月20日 | 区综合行政 执法局 | 区综合行政执法局 分管负责人 |  |
|  |  | 全区13个下穿式立交桥涵阻车 装置检修到位、强排设施检修 到位、每侧3人值守落实到位， 立交桥每座2名交警，桥出入 口各1人指挥交通 | 5月10日 | 区综合行政执法局、区公路事业发 展中心、区交通 局、区公安局 | 区综合行政执法局、 区公路事业发展中心、区交通局、区公 安局分管负责人 |  |
|  |  | 电力安全隐患整改 | 5月20日 | 兖州供电公司 | 分管负责人 |  |
|  |  | 建筑工地、棚户区、危房等包 保责任人、防汛防范措施到位 | 4月28日 | 区住建局 | 区住建局分管 负责人 |  |
|  |  | 组织开展雨水井清掏、检查井 防坠网安装、雨水泵站等设施 排 查 | 5月20日 | 区城防指 | 徐铁军 |  |
| 5 | 全市防汛 部署会议 | 召开2023年全市城市防汛部署会议 | 5月10日前 | 区城防指 | 徐铁军 |  |
|  |  | 印发《城区城市防汛应急预案》、城防指成员单位职责清单、《2023年城区防汛工作方案》《关于调整兖州区城市防汛抗旱指挥部组成人员的通知》 | 5月10日 | 区城防指 | 徐铁军 |  |

| 序号 | 工作任务 | 工作要求 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 防汛演练 | 开展2023年城市防汛应急演练。 | 5月20日前 | 区城防指 |  |  |
| 7 | 防汛宣传 | 制作防汛宜传片，在电视台、 微信公众号、户外大屏播出， 向市民科普防汛知识、提高市 民避险自救能力 | 5月上旬开始 播放 | 区综合行政 执法局 |  |  |
| 8 | 防汛检查 | 城市防汛工作进行专项检查 | 4月25日一4月28日 | 区城防指 |  |  |
|  |  | 对城区内居民小区、地下商超、 地下车库、人防设施、建筑工 地、学校、养老院等重点单位、 重点部位人员包保责任落实、 防汛队伍培训、防汛物资储备 等开展全覆盖检查 | 5月15日 | 区直单位 | 区直单位分管 负责人 |  |
|  |  | 区城防指市直成员单位开展行 业防汛检查，重点检查居民小 区、地下商超、地下车库、人 防设施、建筑工地、学校、养 老院等重点单位、重点部位人 员包保责任落实、防汛队伍培 训、防汛物资储备等。抽查比 例不少于50%,将检查照片及相 关资料报市城防办 | 5月20日 | 区城防指区直 成员单位 | 区城防指区直成员 单位分管负责人 |  |

| 序号 | 工作任务 | 工作要求 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区城防指对重点单位、重点部 位防汛工作开展抽查，其中， 对居民小区、地下车库抽查比 例不少于10%,地下商超、建筑 工地、学校、养老院抽查不少 于20% | 5月20日 | 区城防指区直 成员单位 | 区城防指区直成员 单位分管负责人 |  |
| 9 | 加强 督导调度 | 对以上各项重点工作任务，实 行清单化闭环管理，每周调度 工作进展情况，对进展较慢的 责任单位，通过下发提醒函、 通报批评、约谈问责等方式强 力推进项目建设。 | 6月20日 | 区城防指区直 成员单位 | 区城防指区直成员 单位分管负责人 |  |

2023年城市防汛工作台账(重点项目)

| 工作任务 | 工作要求 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 推进情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区防汛 排涝项目 | 实行一周一调度、 一周一通报， 对落后时间节点的下发提醒函，对推进滞后的由市政府督 查室督办并对责任人实施约谈 | 每周 | 区综合行政执法局 | 徐铁军 |  |
| 河道检查 | 梳理城区河道存在哪些制约瓶 颈问题 | 4月底 | 区综合行政执法局 | 徐铁军 |  |
|  | 对制约瓶颈问题实施整改 | 5月底 | 区水务局 | 区水务局负责人 |  |

附件3:

地下空间出入口防汛挡水墙设置标准

地下车库、地下人防工程等地下空间设置防汛挡水墙标准要求为：

1、推荐优先使用防汛专用挡水板，挡水板材质： ABS/不锈钢 /铝合金。建议使用规格为70厘米×17厘米×10厘米的吸水膨胀防汛专用沙袋，沙袋材质为加厚帆布，使用周期为3年。

2、按照24小时降水量100毫米准备，地下空间出入口设置 挡水墙，高度应依据市区道路积水深度的最大值准备，垒成高60厘米、宽70厘米的密实墙体。以地下空间出入口宽度10米为例，高60厘米、宽70厘米的墙体，需用沙4.2立方米，以70厘米×17厘米×10厘米的防 汛专用沙袋计算，每个沙袋装0.012立方米沙， 一道防线至少需 要沙袋350个，重点部位需要加强防护的，可设置两道以上防线，所需沙袋数量乘以350个的倍数。

3、每个地下空间出入口按照350个标准沙袋储备。装好沙子的防汛沙袋按需按量存放在出入口就近位置。

4、当市区内24小时降水量超过200毫米时，洞口挡水墙高度和数量可根据实际情况设置。

5、沙袋应交叉叠砌，分层错缝垒筑、压实，有条件的可结合阻水挡板与帆布，增强防水效果。

抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院，

区检察院。

济宁市兖州区人民政府办公室　　　        2023年04月28日印发